# CONTRATTO D’APPALTO MAN-00493-179

# SCRITTURA PRIVATA PORTANTE CONTRATTO PER OPERE EDILI E CAPITOLATO D'APPALTO

Fra

Il sottoscritto:

Sergio Menegaldo nato a Varese il 09.02.1962, residente in Via Giuseppe Mazzini 14, Lonate Ceppino (VA) CF: MNGSRG62B09L682Z in qualità di PROPRIETARIO dell’immobile oggetto d’intervento per la RISTRUTTURAZIONE tutti in qualità di proprietari denominati, per brevità: Committenti o Appaltanti

E

L’impresa CLH SRL con sede fiscale e operativa in Località Moglio 10, 22015 Gravedona ed Uniti (CO), p.iva 03774540128 iscritta presso il Registro delle Imprese di Como in persona del legale rappresentante, Sig. Andrea Camata, munito dei poteri per la stipula del presente contratto, in seguito denominata, per brevità: Impresa o Appaltatrice

l Committenti e l’Impresa di seguito vengono anche singolarmente definite come la “Parte” o collettivamente come le “Parti” con la presente scrittura si conviene che i Committenti affidano all’appaltatore, che dichiara di assumerlo, l’appalto, per l’esecuzione lavori di RISTRUTTURAZIONE sito a Via Giuseppe Mazzini 14, Lonate Ceppino (VA). Opere definite con pratica edilizia LIBERA.

Le opere che l’Impresa dovrà eseguire sono meglio specificate nel preventivo estimativo di spesa n° 179 allegati al presente contratto, che controfirmato dalle parti qui contraenti, ne fa parte integrante.

## Art. 1

## Il Committente dichiara, in qualità di proprietario, la garanzia di proprietà dell’immobile sul quale si devono eseguire i lavori di ristrutturazione in oggetto, e di averne piena e libera disponibilità e di disporre dei mezzi necessari per assolvere gli impegni che assumono con la firma del presente contratto.

## Art. 2

## L’Appaltatore dei lavori dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. Per quanto riguarda le opere e le forniture escluse da questo appalto, l’impresa esecutrice non potrà avanzare domanda di particolari compensi, come pure non sarà responsabile della custodia dei materiali delle altre ditte partecipanti alla costruzione, e dei danni che queste arrecassero in cantiere e verso terzi durante l’esecuzione delle opere.

## Art. 3

## Rimangono esclusi dal presente contratto i lavori non elencati nei preventivi estimativi di spese allegato al presente contratto; lavori che i Committenti si riservano di eseguire direttamente o di far eseguire ad altre ditte. I Committenti possono anche decidere di far eseguire dei lavori non previsti in contratto a questa Impresa appaltatrice; per questi lavori, prima della loro esecuzione dovrà essere deciso il loro prezzo unitario con il Committente e con il Direttore dei Lavori.

## Art. 4

## Sono a carico dell’Appaltatore, senza alcun compenso straordinario tutte le opere per la sicurezza delle maestranze addette ai lavori in cantiere e, la messa in sicurezza del cantiere stesso come previsto dalle recenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, Dispositivi Protezione Individuale. D.L. 81/08. Nei prezzi esposti sono compresi gli oneri per la realizzazione di opere provvisionali come assiti, steccati, ponteggi esterni ed interni, allestimento del cantiere, spese per acquisto materiale, spese per sgombero materiale di risulta e di rifiuto, spese per carico e scarico materiale in cantiere, spese per il trasporto sia in ascesa che in discesa, cartellonistica di cantiere e cartellone generale di cantiere, rimangono a carico i Committenti tutte le spese per la progettazione e richieste di eventuali occupazioni e manomissioni del suolo pubblico e gli oneri derivanti da tali occupazioni, oltre che le spese di fornitura di energia elettrica e di acqua per le necessità del cantiere.

## Art. 5

## L’Appaltatore dovrà osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza del personale medesimo contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell’Impresa tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia. A garanzia delle suddette responsabilità l’Appaltatore dichiara di:

## essere regolarmente e/o subappaltare il lavoro ad aziende scritte presso C.C.I.A.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Varese R.E.A.

## Art. 6
L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. L’Impresa si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti normative D.L.vo n° 81/08.

## Art. 7

## L’Appaltatore si assume l’obbligo della piena e scrupolosa osservanza per tutto quanto verrà imposto dal Direttore dei Lavori onde garantire che le operazioni vengano eseguite in assoluta sicurezza, nel rispetto delle leggi citate all’Art. 5.

## Art. 8

## L’Appaltatore attesta in sede di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

- di aver accettato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e dell’esistenza di discariche autorizzate.

- di aver esaminato il progetto e il computo metrico sotto il profilo tecnico e delle regole d’arte, riconoscendolo a norma di legge e a regola d’arte e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi all’ultimazione dei lavori;

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e rimuneratori anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

## Art. 9

## Il Committente si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterranno più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti punti. Il Committente, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d’arte, si riservano di fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve confrontare a tali condizioni.

## Art. 10

## In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso inutilmente il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, il Committente avranno la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.

Art. 11

In caso di controversie su qualsiasi fatto riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del contratto, ove non venga raggiunto un accordo, le parti si obbligano a sottoporre le controversie a un collegio di tre arbitri. La parte che intende ricorrere all’arbitro deve comunicarlo all’altra parte con raccomandata A.R. indicando il nominativo del proprio arbitro, specificando le questioni che intende sottoporre al giudizio arbitrale. Entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, l’altra parte deve a sua volta comunicare con A.R. il nominativo del proprio arbitro e qualsiasi altra questione aggiuntiva che vuole rimettere alla decisione arbitrale. Entro quindici giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri così nominati devono provvedere a designare di comune accordo il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio arbitrale. In caso di mancata designazione del Secondo e terzo arbitro, nei modi e nei termini sopra stabiliti, vi provvederà il Presidente del Tribunale Civile di Como su istanza della parte più diligente o del suo arbitro. Gli arbitri decideranno secondo equità e senza obblighi di formalità procedurali, quali amichevoli compositori disponendo anche sulle spese della procedura arbitrale. La loro decisione avrà valore convenzionale sostitutivo della volontà delle parti e queste fin d’ora dichiarano di accettarla come se fosse tra loro direttamente adottata. Il giudizio del collegio arbitrale sarà inappellabile e il lodo dovrà essere depositato entro trenta giorni consecutivi dalla data di costituzione del collegio arbitrale medesimo.

## Art. 12

## L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone o a cose che i suoi dipendenti o mezzi potrebbero causare durante la loro permanenza presso L’IMMOBILE dei committenti sito in Via Giuseppe Mazzini 14, Lonate Ceppino (VA), all’esterno dell’area di cantiere recintata.

## Art. 13

## Qualora fosse convenuto tra i Committenti e l’Appaltatore l’uso di materiale, attrezzature, macchine o impianti di proprietà dell’impresa stessa, l’Appaltatore accertati i requisiti del o dei Committenti all’utilizzo delle attrezzature richieste ne consentirà l’utilizzo previa accettazione di responsabilità dei Committenti stessi, sul corretto utilizzo in merito a tutte le normative sulla sicurezza, onde sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni personali o materiali a carico di persone o cose.

## Art. 14

## Nell’esecuzione delle opere commissionate l’Appaltatore assicurerà l’utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

## Art. 15

## L’Appaltatore dichiara ai sensi dell’art. 1656 e del C.C. di non cedere ad altri il contratto, sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore dei Committenti. Sono tuttavia consentiti subappalti di singole opere e prestazioni, la cui esecuzione è normalmente affidata a ditte specializzate. L’Appaltatore rimane, comunque, responsabile nei confronti dei Committenti delle opere e prestazioni subappaltate e per le quali è garante della loro perfetta esecuzione sino alla scadenza della garanzia fissata nei termini di legge a partire dalla data di positivo accertamento delle opere eseguite. Ulteriori garanzie da parte dell’appaltatore sono:

- assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e a cose.

## Art. 16

## L’Appaltatore si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

## Art. 17

## L’Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere i Committenti informati degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

## Art. 18

## L’Appaltatore nomina la persona Andrea Camata incaricata della funzione di responsabile del cantiere e del suo eventuale sostituto che dovrà essere sempre in cantiere e comunque mantenere i rapporti con i Committenti e il Direttore dei lavori.

Il responsabile del cantiere dovrà:

- affiancare il direttore lavori (o un suo delegato) per tutta la durata delle opere, in maniera che gli ordini da questo impartiti trovino pronta e rispondente attuazione;

- essere reperibile per tutta la durata dei lavori;

- curare l’organizzazione del cantiere e la disciplina dello stesso, compreso il divieto di accesso a chi non autorizzato e l’allontanamento di chi ad avviso suo o del direttore lavori non giovasse al buon svolgimento dei lavori;

- l’osservanza di ogni disposizione di sicurezza e diretta ad evitare infortuni e danni.

Il direttore lavori tuttavia può ricusare, previo accordo con l’appaltatore, il direttore di cantiere nominato nel contratto.

## Art. 19

## Tutti i materiali utilizzati per la lavorazione dovranno essere di prima scelta e privi di difetti. I materiali che dovessero essere riconosciuti non rispondenti alle condizioni contrattuali o difettati verranno rifiutati dalla Direzione Lavori ed allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Impresa esecutrice.

## Art. 20

## Fanno parte integrante del presente contratto:

- Preventivo di spesa n° 179 con FASE 3 provvisorio a causa di ulteriori verifiche

## Art. 21

## Le opere descritte in preventivo dovranno avere inizio entro il 17.12.2025 e avranno una durata complessiva da concordare salvo sospensioni e/o aggiornamenti, escludendo il fermo per problemi meteorologici o cause non imputabili all’impresa, tali inconvenienti saranno evidenziati sul registro del cantiere e controfirmati dalla D.L.. Il collaudo di fine lavori sarà a cura del direttore lavori, con la partecipazione delle parti e dovrà essere eseguito, presentandone esito, entro e non oltre trenta giorni dopo la data dell’ultimazione delle opere, comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore lavori.

# Art. 22

# Il lavoro è da intendersi con formula “chiavi in mano”. L’importo presunto dei lavori è previsto nel preventivo n° 179.

I lavori appaltati sono descritti nel preventivo dell’appaltatore che si allega in copia con la specifica dei prezzi unitari che si intendono accettati e confermati dall’appaltatore, le modalità di pagamento sono ripartite nel seguente modo:

- Acconto all’accettazione del preventivo 30%

- Acconto FASE 2 20%

- Acconto inizio lavori FASE 3 02.03.2026 20%

- SAL ogni settimana

- Saldo a fine lavori

## Art. 23
Il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato come concordato tra le parti e sotto riportato in base alle rate concordate nell’art. 22, verificando che l’entità dei lavori effettivamente eseguiti corrispondano alla rata da pagare.

## Art. 24

## Il presente contratto è subordinato all’ottenimento del finanziamento, in caso di non ottenimento o disdetta per A/R, rimangono a carico del committente le spese sostenute dell’appaltatore.

## Art. 25

## Le opere eseguite ed elencate nel preventivo n° 179 sono coperte da 10 anni di garanzia.

Preventivo n° 179 e Art. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fanno parte del presente contratto stipulato a:

Lonate Ceppino il 17.12.2025

COMMITTENTI

________________________________

CLH SRL

________________________________